## Slide 1
Comite de Operaciones
Semana del 01/09/2026 al 07/09/2026
Presentado por Nombre Apellido · 08/09/2026
Estado general: Amarillo

## Slide 2
Resumen ejecutivo
Principales avances y puntos de atencion de la semana
Logros y avances
• Disponibilidad de plataforma se mantuvo en 99.6%, por encima de la meta.
• Se cerro el incidente critico INC-014 dentro del SLA.
• Proyecto Migracion ERP alcanzo 65% de avance, en linea con el plan.
Puntos de atencion
• Retraso de 2 semanas en entrega de proveedor para el proyecto de Datacenter.
• Incremento de 15% en tickets de soporte nivel 2 respecto a la semana anterior.

## Slide 3
Indicadores operacionales (KPIs)
Meta vs. resultado real de la semana
Indicador | Meta | Sem. Anterior | Sem. Actual | % Cumplimiento | Estado
Disponibilidad de servicio (%) | 99.5 | 99.4 | 99.6 | 100% | Verde
SLA cumplido (tickets) (%) | 95 | 93 | 96 | 101% | Verde
Tiempo promedio de resolucion (MTTR) (horas) | 4 | 5.2 | 4.5 | 89% | Rojo
Tickets abiertos (#) | 50 | 62 | 48 | 104% | Verde
Satisfaccion del cliente (CSAT) (%) | 90 | 88 | 91 | 101% | Verde
Cumplimiento de presupuesto operativo (%) | 100 | 97 | 98 | 98% | Amarillo

## Slide 4
Tendencia de KPIs
Comparativo semana anterior vs. semana actual vs. meta
Chart: 
| Disponibilidad de servicio | SLA cumplido (tickets) | Tiempo promedio de resolucion (MTTR) | Tickets abiertos | Satisfaccion del cliente (CSAT) | Cumplimiento de presupuesto operativo
Semana anterior | 99.4 | 93 | 5.2 | 62 | 88 | 97
Semana actual | 99.6 | 96 | 4.5 | 48 | 91 | 98
Meta | 99.5 | 95 | 4 | 50 | 90 | 100

## Slide 5
Avance de proyectos e iniciativas
% de avance, estado y proximos hitos
Proyecto | Responsable | % Avance | Estado | Proximo hito | Fecha
Migracion ERP | Maria Gomez | 65% | Amarillo | Pruebas de integracion | 20/09/2026
Renovacion Datacenter | Carlos Ruiz | 30% | Rojo | Entrega de equipos | 05/10/2026
Automatizacion de reportes | Ana Torres | 80% | Verde | Puesta en produccion | 15/09/2026

## Slide 6
Incidentes y problemas
Eventos relevantes ocurridos durante la semana
ID | Fecha | Descripcion | Severidad | Estado | Causa raiz
INC-014 | 03/09/2026 | Caida intermitente del portal de clientes | Alta | Cerrado | Saturacion de memoria en balanceador
INC-015 | 05/09/2026 | Retraso en procesamiento de pagos | Media | En seguimiento | Error en job nocturno

## Slide 7
Matriz de riesgos operacionales
Probabilidad, impacto y plan de mitigacion
Riesgo | Probabilidad | Impacto | Nivel | Plan de mitigacion
Falla de proveedor critico de infraestructura | Media | Alta | Alto | Definir acciones de mitigacion y responsable
Rotacion de personal clave en soporte | Baja | Media | Bajo | Definir acciones de mitigacion y responsable

## Slide 8
Plan de accion y compromisos
Seguimiento a los compromisos definidos
Accion | Responsable | Fecha compromiso | Prioridad | Estado
Escalar con proveedor plan de recuperacion de cronograma | Carlos Ruiz | 10/09/2026 | Alta | En curso
Reforzar turno de soporte nivel 2 los fines de semana | Ana Torres | 12/09/2026 | Media | Pendiente

## Slide 9
Proximos pasos
→ Revisar avance del plan de recuperacion con el proveedor de Datacenter.
→ Presentar resultados de la automatizacion de reportes al comite.
→ Actualizar matriz de riesgos con nuevos hallazgos de auditoria.